# Proyecto: MVP de Plataforma de Generación y Optimización de Modelos 3D mediante IA

## Introducción

Este documento evidencia la planificación del proyecto, estructurado conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Incluye los componentes necesarios para gestionar de forma ordenada, clara y previsible el desarrollo de una plataforma basada en inteligencia artificial orientada a la generación, iteración y optimización de modelos 3D a partir de entradas multimodales (texto, imagen o animación).

El sistema propuesto integra modelos de IA, automatización de software 3D y un agente inteligente capaz de ejecutar tareas, evaluar resultados y mejorar iterativamente los modelos generados.

## 1. Alcance del Proyecto

Desarrollar una solución técnica que permita generar modelos 3D a partir de inputs como texto, imágenes o GIFs, utilizando inteligencia artificial multimodal y automatización de herramientas de modelado como Blender.

El sistema será capaz de:

- Interpretar inputs visuales y textuales

- Evaluar la factibilidad de generación 3D

- Generar modelos 3D básicos delegando la creación de la malla inicial a modelos fundacionales open-source o APIs de terceros, previo al procesamiento en Blender.

- Iterar automáticamente para mejorar resultados

- Integrar feedback humano en el proceso

- Exportar modelos en formatos estándar (.glb, .obj)

El proyecto incluye:

- Orquestación mediante agentes de IA

- Automatización de procesos 3D

- Pipeline de generación e iteración

- Evaluación de resultados

No incluye:

- Entrenamiento desde cero de modelos de IA

- Integración con motores de videojuegos o plataformas comerciales

- Simulación física avanzada o validación industrial

## 2. Entregables del Proyecto

- Documento de planificación (PMBOK)

- Documento de diseño técnico del sistema

- Prototipo funcional del agente de IA

- Script de procesamiento de inputs (imagen/texto)

- Integración con Blender mediante Python

- Pipeline de generación de modelos 3D

- Sistema de iteración automática

- Exportador de modelos (.glb / .obj)

- README.md actualizado

- Documento final consolidado

- Presentación del proyecto

## 3. Cronograma Tentativo

Duración estimada: 7 semanas

### Semana 1:

- Planificación del proyecto

- Diseño técnico de arquitectura

### Semana 2-3:

- Implementación de interpretación multimodal

- Integración inicial con modelos de IA (ej: CLIP)

### Semana 4-5:

- Integración con Blender

- Generación básica de modelos 3D

### Semana 5-6:

- Implementación de iteración automática

- Evaluación de resultados

- Integración de feedback humano

### Semana 7:

- Documentación final

- Consolidación del sistema

- Preparación de presentación

## 4. Desglose del Proyecto (WBS)

### 1. Proyecto completo

#### 1.1 Planificación

- 1.1.1 Planificación del Proyecto (PMBOK)

#### 1.2 Diseño técnico

- 1.2.1 Arquitectura del sistema (agente + modelos + tools)

- 1.2.2 Diseño del pipeline de generación 3D

- 1.2.3 README inicial

#### 1.3 Desarrollo técnico

##### 1.3.1 Interpretación de input

- Procesamiento de texto

- Procesamiento de imagen

##### 1.3.2 Integración de IA

- Uso de modelos multimodales

- Generación de descripciones estructuradas

##### 1.3.3 Automatización 3D

- Scripts en Blender

- Generación de geometría básica

##### 1.3.4 Agente de IA

- Orquestación con LangChain

- Ejecución de tareas y decisiones

##### 1.3.5 Iteración y mejora

- Evaluación automática (similitud / calidad)

- Loop de optimización

##### 1.3.6 Exportación

- Generación de archivos .glb / .obj

#### 1.4 Documentación y cierre

- 1.4.1 Documento final

- 1.4.2 Presentación final

## 5. Hitos Técnicos

- Hito 1: Planificación publicada en repositorio

- Hito 2: Diseño técnico validado

- Hito 3: Integración funcional con Blender

- Hito 4: Generación de modelo 3D desde input

- Hito 5: Iteración automática implementada

- Hito 6: Presentación del sistema

## 6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

### Riesgos:

- Baja calidad en generación 3D
➝ Mitigar usando enfoques híbridos (IA + modelado procedural)

- Dificultad en automatización de Blender
➝ Uso de scripts simples y pruebas unitarias

- Limitaciones de modelos multimodales
➝ Uso combinado de modelos existentes como CLIP

- Complejidad del sistema de agentes
➝ Implementación progresiva (MVP → iterativo)

- Alto consumo computacional
➝ Uso de procesamiento asincrónico y optimización de tareas

## 7. Seguimiento y Control del Proyecto

El seguimiento se realizará conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK:

- Control del cronograma: revisión semanal del avance

- Control del alcance: validación de entregables

- Control de calidad: pruebas funcionales del sistema

- Control de riesgos: monitoreo continuo

- Herramientas: repositorio en GitHub, checklist y control de versiones

## Cierre

Este documento establece la base organizativa del proyecto, asegurando claridad, trazabilidad y control durante su ejecución. El enfoque adoptado sigue un modelo predictivo y secuencial, permitiendo una gestión estructurada y medible del desarrollo.

El sistema propuesto representa una solución avanzada que combina inteligencia artificial, automatización y modelado 3D, integrando múltiples tecnologías en una arquitectura unificada basada en agentes inteligentes.

La estructura WBS permite descomponer el proyecto en componentes manejables, facilitando la planificación, ejecución y control del mismo.

El proyecto se divide en cuatro fases principales:

- Planificación

- Diseño técnico

- Desarrollo técnico

- Documentación y cierre

Cada fase incluye entregables e hitos que aseguran el avance progresivo del sistema.

Este enfoque garantiza una ejecución ordenada, adecuada tanto para entornos académicos como para prototipos tecnológicos avanzados.